（様式　実施協議書）

実施協議書

ＩＣＴ活用工事First Step SAPPORO型（生活道路整備工）

　工事名

　　　発注者　札幌市　（工事担当課：　　　　　　　　　　）

　　　受注者

【受注者記入欄】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和　　年　　月　　日  　ＩＣＴ活用工事の実施について以下のとおり協議します。 | | | | |
|  | ＩＣＴ活用工事 | | □　実施する  　□　実施しない |  |
| 実施の場合 | ＩＣＴ工　種 | First Step SAPPORO（生活道路整備工） |
| ＩＣＴ施工プロセス | ① ３D起工測量及び縦横断計画  　□　TS起工測量  　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）  ② ３D設計データ作成  　□　自社作成　　　□　外注作成  ③ □ -1 ICT建機等施工　TSによる丁張の設置  　（実施内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ③ □ -2 ICT建機等施工　TSによる下がり管理  　（実施内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ③ □ -3 ICT建機施工  ④-1　道路掘削工の３D出来形管理等の施工管理  　□　TSによる出来形管理  ④-2　路盤・As舗装等の３D出来形管理等の施工管理  　□　TSによる出来形管理  　　（実施内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ⑤ ☑ ３次元データの納品【必須施工】 |
| 実施範囲 | 〇ICT施工延長(m)：  〇ICT施工幅員(m)： |
| 見積費用 | 別紙 |
|  | | | | |

※実施、施工管理、検査等の方法等は、施工計画書に記載すること。

【発注者記入欄】

|  |
| --- |
| 令和　　年　　月　　日  　ＩＣＴ活用工事の実施有無について上記のとおり承諾します。 |

※　本協議記録を、工事施工協議簿（様式87）に添付すること。

10

（様式　実施協議書）記載例

実施協議書

ＩＣＴ活用工事First Step SAPPORO型（生活道路整備工）

　工事名　●●生活道路整備工事

　　　発注者　札幌市　（工事担当課：　▲▲区土木部維持管理課　）

　　　受注者　●●株式会社

【受注者記入欄】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和　７年　●月　●日  　ＩＣＴ活用工事の実施について以下のとおり協議します。 | | | | |
|  | ＩＣＴ活用工事 | | ☑　実施する  　□　実施しない |  |
| 実施の場合 | ＩＣＴ工　種 | First Step SAPPORO（生活道路整備工） |
| ＩＣＴ施工プロセス | ① ３D起工測量及び縦横断計画  　☑　TS起工測量  　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）  ② ３D設計データ作成  　□　自社作成　　　☑　外注作成  ③ ☑ -1 ICT建機等施工　TSによる丁張の設置  　（実施内容：道路掘削、凍上抑制層、下層路盤工、  縁石工、雨水桝）  ③ □ -2 ICT建機等施工　TSによる下がり管理  　（実施内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ③ ☑ -3 ICT建機施工  ④-1　道路掘削工の３D出来形管理等の施工管理  　☑　TSによる出来形管理  ④-2　路盤・As舗装等の３D出来形管理等の施工管理  　☑　TSによる出来形管理  　　（実施内容：凍上抑制層、下層路盤工、上層路盤工、  表層）  ⑤ ☑ ３次元データの納品【必須施工】 |
| 実施範囲 | 〇ICT施工延長(m)：180m（一部区間）  〇ICT施工幅員(m)：6m及び8m |
| 見積費用 | 別紙 |
|  | | | | |

※実施、施工管理、検査等の方法等は、施工計画書に記載すること。

【発注者記入欄】

|  |
| --- |
| 令和　　年　　月　　日  　ＩＣＴ活用工事の実施有無について上記のとおり承諾します。 |

※　本協議記録を、工事施工協議簿（様式87）に添付すること。

11